Ewa Leszczyńska, Piotr Mionskowski, Tomasz Kwiecień

Plan testu
Unikatowy identyfikator dokumentu
SnackAmp3.1.2-pt-v1.0

1. Wprowadzenie
/*Ogólna charakterystyka testowanych obiektów; ich pochodzenie i historia; odwołania do dokumentacji projektowej (plan projektu, wymagania
jakościowe, konfiguracja, praktyki i standardy projektowe).*/
SnackAmp to wielo-platformowy odtwarzacz muzyki posiadający podstawowe funkcje odtwarzacza, wsparcie dla wielu użytkowników, wbudowany
serwer www oraz rozbudowaną playlistę. Obecnie wspierane są między innymi formaty mp3, wav, ogg, vorbis oraz wiele innych. SnackAmp odtwarza również strumienie mp3 oraz ogg, a także może pełnić rolę serwera kompatybilnego z Icecast/Shoutcast dla innych klientów. Skrypty Tcl/Tk oraz
binarki (dla Windowsa jak i Linuxa) można pobrać na sourceforge.net.
Głównym założeniem projektowym programu było łatwe i sprawne zarządzanie ogromną ilością plików muzycznych.
Ostatnie stabilne wydanie to wersja to 3.1.2 z Lipca 2005. Trwają prace nad kolejną.
2. Obiekty testowane
/*Spis obiektów i ich wersji, nośniki, czynności przygotowawcze; odwołania do dokumentacji projektowej (specyfikacja wymagań, specyfikacja
konstrukcji, instrukcja obsługi, instrukcja instalacji, wcześniej raporty o nieprzewidzianych zdarzeniach); spis obiektów wyłączonych spod testowania
*/
Wszystkie testowane obiekty pochodzą z wersji programu 3.1.2:
a) Lista odtwarzania, AutoPlaylist Manager
b) Interfejs www
c) 1. Odtwarzacz strumieni audio
     2. Serwer strumieni audio
d) Interfejs użytkownika
3. Cechy obiektów podlegające testowaniu
/*Nazwa i opis każdej cechy oraz ich kombinacji. Odwołania do dokumentu „Konstrukcja testu” dla każdej cechy.*/
a) odtwarzanie utworów z obszernej playlisty (kilka tysięcy pozycji) przeszukiwanie listy,
    zmiana pozycji odtwarzania, prawidłowość odtwarzania formatów plików:
    WAV, AU, AIFF, MP3, CSL, SD, SMP, NIST/Sphere, wyświetlanie opisów plików z i bez tagów:
ID3v2/ID3v1, Ogg; edycja tagów: ID3v2/ID3v1, Ogg
zapisów plików w formacie Mp3 do formatów WAV, Ogg, Smp, Snd, AU, AIFF, CSL
zmiana struktury katalogów w drzewie
uaktualnianie referencji utworów znajdujących się na aktualnie odtwarzanej liscie
b) 1. Obsługa lokalna przez interfejs www (rożne przeglądarki www).
    2. Obsługa zdalna przez interfejs www (rożne przeglądarki www).
c) 1. Odtwarzanie strumieni dźwięku ze stacji internetowych typu shoutcast.
   2. Odtwarzanie strumieni dźwięku z serwera snackAmp w sieci lokalnej
      A)Stream Active
      B)Stream Playlist
      C)Stream AutoPlaylist
d) Interfejs użytkownika - intuicyjność programu
4. Cechy obiektów nie podlegające testowaniu
/*Nazwa i opis każdej cechy oraz ich kombinacji. Uzasadnienie dla każdej nie testowanej cechy.*/
Zużycie zasobów
Zużycie procesora podczas odtwarzania - cecha ta nie zostaje brana pod uwagę podczas testowania, z uwagi na to, że SnackAmp korzysta z Snack Sound toolkit, który to dostarcza językom Tcl/Tk oraz Python rozszerzeń dzięki którym łatwo, jest stworzyć odtwarzacz muzyczny. Jednocześnie narzędzie Snack ma wbudowaną obsługę formatów plików i tagów, zgodnie z dokumentacja akceptowanych przez testowany odtwarzacz. Testując mamy zamiar skupić się na sprawdzeniu funkcjonalności SnackAmp'a a nie na wydajności pakietu Snack, uwzględniając oczywiście anormalne zużycie procesora sięgające powyżej 50% podczas odtwarzania utworu. Z podobnych powodów testowaniu nie będzie podlegała ilość pamięci RAM zużywana przez odtwarzacz.
Socket Interface
Z uwagi na charakter raczej funkcjonalny charakter testu, nie będziemy badać możliwości programowego interfejsu udostępnianego przez odtwarzacz, pozwalającemu na wydawanie poleceń odtwarzaczowi przez połączenie TCP/IP. Oznacza to że skupimy się na testowaniu samego interfejsu www, który korzysta z wyżej wymienionej techniki, nie wnikając w poprawność ich implementacji ze strony odtwarzacza.

Jakość odtwarzania
Odtwarzacze muzyczne różnią się jakością granej muzyki, nie rzadko słyszalną dla zwykłych użytkowników. W przypadku odtwarzacza SnackAmp, za jakość dekodowania muzyki odpowiedzialny jest pakiet Snack, wobec czego cecha ta nie będzie brana pod uwagę.
5. Czynności, techniki i narzędzia.
/*Opis podejścia dla każdej wyodrębnionej grupy cech i uzasadnienie jego adekwatności. Poziom dokładności opisu musi być wystarczający
do późniejszego zidentyfikowania zadań do wykonania. Definicja metody oceny wysiłku oraz metod badania zgodności otrzymanych wyników
ze specyfikacją wymagań. Przewidywane utrudnienia w dostępie do obiektów, zasobów i ograniczenia czasowe.*/
6. Kryteria zaliczenia/niezaliczenia testu
/*Kryteria decyzyjne dla każdego obiektu*/
a) Odtwarzanie utworów z obszernej playlisty (powyżej tysiąca pozycji).
    Zaliczenie: Wybierany utwór w każdym formacie za każdym razem odtwarza się poprawnie, ponadto działa przesuwanie pozycji, zapisywanie ścieżek do innych formatów i poprawne odtworzenie przez Windows Media Player, zmiana struktury katalogów, uaktualnianie referencji do plików w aktualnej playliście, edycja tagów, funkcja tag2name
   Niezaliczenie: Błąd odtwarzania lub inny w którymkolwiek momencie testu.
b) 1. Obsługa lokalna przez interfejs www(IE 6.0, IE 7.0, Firefox 2, Opera 9.2).
    Zaliczenie: Odtwarzacz reaguje na polecenia wydawane w przeglądarce.
        Dopuszcza się niedziałanie jednej funkcji pod warunkiem,
       że nie działa tylko pod jedną z przeglądarek.
    Niezaliczenie: Odtwarzacz nie reaguje na wydawane polecenie w więcej niż w jednej	przeglądarce www. Odtwarzacz nie reaguje na kilka wydawanych poleceń.
   2. Obsługa zdalna przez interfejs www(IE 6.0, IE 7.0, Firefox 2, Opera 9.2).
    Zaliczenie: Odtwarzacz reaguję na polecenia wydawane w przeglądarce.
        Dopuszcza się niedziałanie jednej funkcji pod warunkiem, że nie działa tylko	pod jedną z przeglądarek.
   Niezaliczenie: Odtwarzacz nie reaguje na wydawane polecenie w więcej niż w jednej	przeglądarce www. Odtwarzacz nie reaguje na kilka wydawanych poleceń.
c) 1. Odtwarzanie strumieni dźwięku ze stacji internetowych typu shoutcast.
    Zaliczenie: Radia internetowe są prawidłowo odtwarzane.
    Niezaliczenie: Nieprawidłowe działanie dowolnej stacji z pierwszej 15 listy	http://shoutcast.com/
   2. Odtwarzanie strumieni dźwięku z serwera snackAmp w sieci lokalnej
      A)Stream Active
      B)Stream Playlist
      C)Stream AutoPlaylist
   Zaliczenie: Program prawidło łączy się z serwerem po sieci lokalnej i odtwarza muzykę.
d) Interfejs użytkownika - intuicyjność programu
    Zaliczenie: 3 na 5 użytkowników niemających wcześniej styczności z programem potrafi
     w snackAmp (bez pomocy osób trzecich, z pomocą users manual) korzystać z	podstawowych funkcji tzn: odtworzyć plik muzyczny, zarządzać playlistą,	połączyć się z radiem internetowym.
7. Kryteria zawieszenia/wznowienia testu
/*Kryteria zawieszenia eksperymentu w całości lub w części; opis czynności wymagających powtórzenia w przypadku wznowienia testu.*/
Zerwanie połączenia z internetem w przypadku testowania odbierania stacji radiowych wymaga wstrzymania testowania tego obiektu programu.
Testy należy wznowić po odzyskaniu łącza do internetu. Należy powtórzyć tylko testy dotyczące obiektu c).
8. Dokumentacja testu
/*Szczegółowy spis dokumentów (plan testu, konstrukcja testu, specyfikacja przypadków testowych, specyfikacja procedur testowych, specyfikacja
dostawy obiektów, dziennik, raport zdarzeń, podsumowanie); spis dokumentacji dotyczącej narzędzi użytych do testowania.*/
9. Zadania do wykonania
/*Lista zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia testu.*/

Zainstalowanie SnackAmp w wersji 3.2.1, pobranego z http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/snackamp/snackAmp-Install-3.1.2.exe
Po zainstalowaniu należy upewnić się, że SnackAmp jest domyślnym odtwarzaczem plików muzycznych, poprzez wybranie Tools -> Preferences -> File Associations, a następnie zaznaczenie wszystkich rozszerzeń z lewej kolumny.
Przygotowanie zbioru plików muzycznych ( i innych ) w różnych formatach, w różnych katalogach, w których występują pliki wszystkimi wymienionymi rozszerzeniami:
(WAV, AU, AIFF, MP3, CSL, SD, SMP, NIST/Sphere).
Zapewnienie dostępu do komputera umożliwiającego postawianie wbudowanego web serwera, oraz zdalny dostęp do niego, z zainstalowanymi przeglądarkami IE 6.0, IE 7.0, Firefox 2, Opera 9.2, oraz Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej.
10. Wymagania na środowisko testowe
/*Konieczne i pożądane fizyczne cechy środowiska: hardware, sieć, system; tryb użycia (np. unikatowa instalacja); dodatkowe oprogramowanie;
wymagany poziom bezpieczeństwa dla środowiska testowego, oprogramowania i innych niezbędnych instalacji. Inne wymagani, np. przestrzeń biurowa,
źródła pozyskiwania zasobów wymaganych przez zespół testujący.*/

Dokumentacja SnackAmp nie definiuje jednoznacznie minimalnych ani zalecanych wymagań sprzętowych. Do pełnego testowania potrzebne będą dodatkowo zainstalowane programy: Windows Media Player (dostarczany z Windowsem), Opera ( http://www.opera.com/download ), Internet Explorer (dostarczany z Windowsem ), Firefox (http://www.firefox2.com/pl/ ). Komputery połączone w sieć lokalną i mające dostęp do internetu, posiadające kilka tysięcy plików muzycznych w różnych formatach.
Testowanie odbędzie się na następujących maszynach:
	Komputer 1	Komputer 2
Taktowanie procesora	2,1GHz
RAM	512MB
System	Windows XP SP2
Windows Media Player	9.0
Opera	9.25
Firefox	2
IE	7

Osoby odpowiedzialne
/*Lista osób odpowiedzialnych za: zarządzanie, projektowanie, przygotowanie, przeprowadzanie, obserwację, kontrolę i rozstrzyganie. Dodatkowo
należy wyszczególnić osoby odpowiedzialne z przygotowanie przypadków testowych i przygotowanie środowiska.*/

12. Szkolenia
/*Szkolenia niezbędne do nabycia określonych umiejętności. Warianty szkoleń dla różnych klas umiejętności.*/
Do przeprowadzenia testowania wymagane jest zapoznanie się z podręcznikiem z [1].
13. Harmonogram
/*Punkty kontrolne niezbędne dla wszystkich czynności testowych, z uwzględnieniem dat dostawy obiektów. Oszacowanie czasu niezbędnego do
użycia każdego zasobu.*/

14. Zagrożenia i środki zaradcze
/*Zagrożenia dla realizacji założonego planu i środki przeciwdziałania./*

Akceptacja

Bibliografia:
1. User Manual, http://snackamp.sourceforge.net/user_manual/